糸島市

工事等事故報告要領

令和７年４月

【契約検査課　庶務・検査係】

１ 目的

この要領は、糸島市が発注する建設工事、建設業関連業務（公共工事にかかる地質調査、測量、設計等の業務）及び建設工事に類する業務（以下「工事等」という。）に関して発生した事故を迅速かつ適切に処理するため、工事等を所管する課（以下「所管課」という。）並びに受注者の、事故の報告等に関する手続について、必要な事項を定めるものとする。

※ 建設工事に類する業務：樹木剪定伐採業務、各種公共施設の点検・修繕・整備などの保守点検・維持管理業務 等

２ 報告の対象

事故発生時の報告は、工事等の施工に関連する作業において発生した事故のうち、次に掲げるものを対象とする。

表－１ 報告を要する事故

| 事故の分類 | 事故の定義 |
| --- | --- |
| （1）労働災害（工事等の作業が原因で、工事等関係者が死亡又は負傷（入院又は通院加療を要するものをいう。以下同じ。）した事故） | 工事等作業場内及びその隣接区域（以下「工事区域」 という。）において、工事等関係作業に起因して、工事等関係者が死亡あるいは負傷した事故。または、資機材・工場製品輸送作業（福岡県公共工事共通仕様書１－１－１－３３交通安全管理第３項に規定された交通安全等輸送計画に記載された作業（以下「輸送作業」という。））に起因して工事等関係者が、死亡あるいは負傷した事故。 ※ 工事等作業場：工事等を施工するに当たって作業し、材料を集積し、又は機械類を置く等工事のために、固定あるいは移動柵等により周囲から明確に区分して使用する区域内をいう。 ※ 隣接区域：本来、工事作業場外での作業は禁じられているが、適切な安全対策のもとに作業上やむを得ず使用する工事作業場に接続した区域 |
| （2）もらい事故（工事等関係者以外の第三者（以下「第三者」という。）の行為が原因で、工事等関係者が死亡又は負傷した事故） | 工事等区域において、工事等関係者以外の第三者の行為に起因して工事等関係者が死亡あるいは負傷した事故。 |
| （3）死傷公衆災害（工事等の作業が原因で、第三者を死亡又は負傷させた事故） | 工事等区域における工事等関係作業及び輸送作業に起因して工事等関係者以外の第三者が死亡あるいは負傷した事故。 |
| （4）物損公衆災害（工事等の作業が原因で、市又は第三者の資産に損害を生じさせた事故） | 工事等区域における工事等関係作業及び輸送作業に起因して第三者の資産に損害を与えた事故。 |
| （5）その他 (労働安全衛生規則第 96 条関係で報告が定められている事故等) | 事業場又はその附属建設物内において、火災又は爆発の事故、その他クレーン、ゴンドラ、ボイラー等に関する事故や不発弾が発見された場合など。 |

３ 事故の報告

事故の報告様式は、事故の分類と報告様式（表－２）によるものとする。

【受注者がすべきこと】

受注者は、工事等において事故が発生したときは、救護等の対応を行うと共に、事故の拡大を防止し、現場の安全を確保するための緊急の措置を行った後、当該工事等の監督職員又は担当者（以下「監督職員等」という。）に対し、下記のとおり事故の報告を行うものとする。

（１）受注者は、事故の状況を的確に把握し、直ちに警察、消防その他の関係する機関に連絡するとともに、監督職員等に対し、電話・FAX等により、事故の発生を報告（第一報）する。報告は、「事故速報（第　報・最終）」（様式１）により、行うものとする。

（２）受注者は、第一報（必要に応じ行った複数回の追加報告を含む）の報告を行った後、事故後の措置及び再発防止策の検討後、速やかに、監督職員等に対し、「事故報告書」（様式２）による最終的な報告を行うものとする。

【発注者がすべきこと】

監督職員等は、受注者より事故の報告があった場合は、応急措置等の指示を出したあと、速やかに、事故現場に向かうと共に、下記のとおり報告を行うものとする。

（１）監督職員等は、受注者から「事故速報（第　報・最終）」（様式１）を受けた場合は、所管課長、契約担当課へ写しを提出する。また、公共施設における工事等で、施設を管理する者が別に置かれている場合は、その長へ写しを提出する。また、被害程度が重大、又は被害が拡大する恐れがある場合は、必要に応じ、危機管理担当課、広報担当課と即時公表について協議すること。

（２）監督職員等は、受注者から「事故報告書」（様式２）による事故の最終的な報告があった場合は、契約担当課へ写しを提出し、契約担当課は事故の内容が指名停止措置に該当する事案であるか又はその疑いがあるかを判断する。

「事故報告書」（様式２）は、事故の報告について、糸島市指名停止等措置規程第３条に規定する「事故等報告書」に該当するものとする。

表－２ 事故の分類と報告様式

| 事故の分類 | 区 分 | 事故速報 様式１ | 事故報告書 様式２ | 労働基準監督署 への報告 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 労働災害 | 休業日数 4 日未満 | 〇 | 〇 | 〇 |
|  | 休業日数 4 日以上 |  |  |  |
| もらい事故 | 休業日数 4 日未満 | 〇 | 〇 | × |
|  | 休業日数 4 日以上 |  |  | 〇 |
| 死傷公衆災害 | 休業日数 4 日未満 | 〇 | 〇 | 必要に応じ 報告 |
|  | 休業日数 4 日以上 |  |  |  |
| 物損公衆災害 | 軽微なもの ※注１ | 〇 | 〇 |  |
|  | その他 |  |  |  |
| その他 ※注２ | 第９６条関係など | 〇 | 〇 | 〇 |

〇：報告を要する、 ×：報告不要

※注１「物損公衆災害」で報告を要する「軽微なもの」とは、第三者の資産に損害を与えた事故により、第三者の死

傷に繋がる可能性がないもの。

ただし、第三者の死傷に繋がる可能性はないものの、水道管の破損や架空線の接触による切断などにより第

三者（二次被災者）への被害や周囲への影響が大きい場合はその他に区分する。

（例）水道管（給水管）などの破損で周囲への影響（断水等）が小さい場合（範囲が１件）は「軽微なもの」

に区分する。それを超えるもの（配水管の破損など）については、「その他」に区分する。

※注２「その他」で報告を要するものは、労働安全衛生規則第９６条関係で労働基準監督署への届出（報告）が必

要なものや、不発弾の発見等報道による注意を促す必要があるものなど。

（例）クレーンのワイヤロープ切断に伴う事故など、労働基準監督署への届出（報告）を行う必要があるもの。

４ 事故報告フロー

（受注者が行う手続き）

（発注者が行う手続き）

【参考】

糸島市指名停止等措置規程（抜粋）

(事故等の報告)

第3条　課長等は、その所管する市発注工事等に関し、別表第1から別表第4までの各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件に該当する事案が生じたときは、速やかに事故等報告書により、契約担当者に報告しなければならない。

(指名停止)

第4条　市長は、建設業者等が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、糸島市指名競争入札参加者選定委員会(以下「委員会」という。)に諮り、当該建設業者等に対して、情状に応じ、同表の期間欄に定めるところにより期間を指定し、指名停止を行うものとする。

2　市長が指名停止を行ったときは、契約担当者は、指名競争入札を行うに際し、当該指名停止に係る建設業者等を指名してはならない。当該指名停止に係る建設業者等を現に指名しているときは、指名取消通知書により指名を取り消すものとする。

労働安全衛生規則（抜粋）

(事故報告)

第九十六条　事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第二十二号による報告書を所轄労働基準監督署長に

提出しなければならない。

一　事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき

イ　火災又は爆発の事故(次号の事故を除く。)

ロ　遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故

ハ　機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故

ニ　建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故

二　令第一条第三号のボイラー(小型ボイラーを除く。)の破裂、煙道ガスの爆発又はこれらに準ずる事

故が発生したとき

三　小型ボイラー、令第一条第五号の第一種圧力容器及び同条第七号の第二種圧力容器の破裂の事故が

発生したとき

四　クレーン(クレーン則第二条第一号に掲げるクレーンを除く。)の次の事故が発生したとき

イ　逸走、倒壊、落下又はジブの折損

ロ　ワイヤロープ又はつりチェーンの切断

五　移動式クレーン(クレーン則第二条第一号に掲げる移動式クレーンを除く。)の次の事故が発生した

とき

イ　転倒、倒壊又はジブの折損

ロ　ワイヤロープ又はつりチェーンの切断

六　デリック(クレーン則第二条第一号に掲げるデリックを除く。)の次の事故が発生したとき

イ　倒壊又はブームの折損

ロ　ワイヤロープの切断

七　エレベーター(クレーン則第二条第二号及び第四号に掲げるエレベーターを除く。)の次の事故が発

生したとき

イ　昇降路等の倒壊又は搬器の墜落

ロ　ワイヤロープの切断

八　建設用リフト(クレーン則第二条第二号及び第三号に掲げる建設用リフトを除く。)の次の事故が発

生したとき

イ　昇降路等の倒壊又は搬器の墜落

ロ　ワイヤロープの切断

九　令第一条第九号の簡易リフト(クレーン則第二条第二号に掲げる簡易リフトを除く。)の次の事故が

発生したとき

イ　搬器の墜落

ロ　ワイヤロープ又はつりチェーンの切断

十　ゴンドラの次の事故が発生したとき

イ　逸走、転倒、落下又はアームの折損

ロ　ワイヤロープの切断

２　次条第一項の規定による報告書の提出と併せて前項の報告書の提出をしようとする場合にあつては、

当該報告書の記載事項のうち次条第一項の報告書の記載事項と重複する部分の記入は要しないものとす

る。

(労働者死傷病報告)

第九十七条　事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における

負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書

を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

２　前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一

月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事

実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄

労働基準監督署長に提出しなければならない。

※詳細は、福岡労働局ＨＰをご確認ください。